## Slide 1
SISTEMA RCMA
Guía de Uso
Coordinación de Obras y Mantenimientos · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 2
Contenido de esta guía
1
1. Solicitud de Proyecto
Cómo pedir autorización para una obra
2
2. Ticket MAS
Autorización y ejecución del trabajo
3
3. Gestión de Proyectos
Proyectos, Anteproyectos y Presupuesto
4
4. Levantamiento Nacional
Planteles, pagos y comunicados
5
5. Documentación y Seguimiento
Minutas, Notas Técnicas y NEXUS
6
6. Herramientas de Campo
Checklists, Calendario e Insumos
7
7. Administración del Sistema
Directorio, Reportes, Accesos y Auditoría
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 3
PARTE 1
Solicitud de
Proyecto
Aprende cómo solicitar un proyecto de construcción, mejora, remodelación o mantenimiento a través del sistema.

## Slide 4
¿Qué es la Solicitud de Proyecto?
📋
Formato oficial
Formulario digital, basado en el formato institucional de Solicitud de Inicio de Obra, para que directores y administradores presenten formalmente una necesidad ante la Coordinación de Obras.
✉️
Notificación inmediata
Al enviarla, el coordinador recibe un correo de alerta automático y la solicitud queda registrada para su revisión.
🔒
Registro permanente
Queda guardada en el sistema para consulta y seguimiento en cualquier momento.
💰
Con desglose financiero
Incluye la estimación de costo y las fuentes de financiamiento consideradas.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 5
¿Cuándo usar la Solicitud de Proyecto?
Utilízala cuando la necesidad corresponda a alguno de estos 9 tipos de iniciativa:
Construcción Nueva
Obra desde cero en terreno o espacio sin uso previo.
Mejora
Mejoras a instalaciones o equipamiento existente.
Portafolio
Proyecto incluido en el portafolio oficial de la red.
Remodelación
Cambios en distribución o acabados de espacios.
Adecuación de Espacio
Adaptación de un espacio a un uso diferente.
Garantías
Trabajos cubiertos por garantía de contratista.
Ampliación
Extensión de áreas o volumen del inmueble.
Mant. Extraordinario
Reparación mayor fuera del mantenimiento rutinario.
Revisión
Inspección técnica de un elemento o sistema.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 6
Cómo llenar la Solicitud — Datos y Proyecto
Los campos División, Fecha de Elaboración, Razón Social, Sociedad y Centro Gestor se llenan automáticamente al elegir el colegio.
Nombre del Centro Selección
Elige tu colegio de la lista. La razón social, sociedad y centro gestor se llenan solos.
Nombre del Solicitante Texto
Tu nombre completo, tal como aparece en los registros institucionales.
Puesto Texto
Tu cargo: Director, Administrador, Coordinador, etc.
Correo Electrónico Texto
Correo donde recibirás la confirmación cuando la solicitud sea revisada.
Nombre del Proyecto Texto
Título claro. Ej: "Impermeabilización de techo Edificio A".
Tipo de Iniciativa Selección
El tipo que mejor describe el proyecto (ver los 9 tipos anteriores).
Resumen del Proyecto Texto
Qué se va a hacer, por qué es necesario, y qué problema resuelve.
Fechas Propuestas Fecha
Inicio y fin estimados. Son una propuesta; el coordinador las confirma.
* Campo obligatorio · Sistema RCMA

## Slide 7
Cómo llenar la Solicitud — Financiamiento
El sistema calcula automáticamente el porcentaje de cada fuente respecto al costo total.
Costo Aproximado Total *
Monto total estimado en pesos mexicanos. Ejemplo: $450,000.00
Operación
Recursos propios del colegio asignados a operación.
FBC
Fondos Bajo Custodia. Solo aplica cuando el proyecto tiene este tipo de apoyo.
Donativos
Aportaciones de donadores externos, empresas o comunidad.
Otras Fuentes
Cualquier otra fuente no contemplada arriba; se especifica en el campo.
💡 Tip
No es necesario completar todas las fuentes: captura el costo total y deja el resto para que el coordinador lo defina en revisión.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 8
¿Qué pasa después de enviar la solicitud?
1
Envío del formulario
El sistema valida los campos obligatorios y registra tu solicitud.
2
Confirmación
Aparece un mensaje de éxito con tu correo.
3
Correo automático
El Coordinador recibe una notificación con los datos principales.
4
Revisión
El coordinador la revisa y le asigna estatus (pendiente, en revisión, etc.).
5
Notificación
Recibes un correo cuando tu solicitud sea revisada.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 9
PARTE 2
Ticket MAS
Construcciones · Mejoras · Mantenimiento — El ticket formal que activa el proceso de autorización y seguimiento de cada trabajo con contratista o proveedor.

## Slide 10
¿Qué es el Ticket MAS?
Diferencia clave: la Solicitud es para PEDIR autorización de un proyecto. El Ticket MAS es para AUTORIZAR y EJECUTAR un trabajo ya definido, con cotizaciones y proveedor.
🎫
Ticket formal
Documento oficial que ampara cada trabajo de construcción, mejora o mantenimiento en los colegios de la red.
📑
Con cotizaciones
Requiere de 1 a 3 cotizaciones de proveedores para elegir la opción más conveniente y justificar la elección.
🔄
Ciclo de vida
Pendiente → En Revisión → Autorizado o Cancelado. El coordinador controla cada transición.
✍️
PDF con firma
Al autorizarse, genera un documento PDF formal con la firma del Coordinador de Obras para sus registros.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 11
Cómo llenar el Ticket — Datos Generales
Al seleccionar el colegio se llenan automáticamente: Razón Social, Sociedad, Centro Gestor, Territorio, Director, Administrador y Contador.
Colegio Selección
Al elegirlo se auto-rellena toda la información institucional del plantel.
Solicitante Texto
Director o Administrador que genera el ticket, con su puesto y correo.
Clasificación Selección
Tipo de trabajo: Construcción Nueva, Remodelación, Mantenimiento, Mejora, etc.
Periodicidad Selección
URGENTE (atención inmediata) o NORMAL (tiempos habituales de obra).
Tipo de Mantenimiento Selección
Solo si aplica: PREVENTIVO (programado) o CORRECTIVO (respuesta a falla).
Descripción Texto
Detalle del trabajo: área, problema, alcance y datos técnicos relevantes.
Orden Interna Sí / No
Si es Sí, se activa el campo de número de orden y es obligatorio capturarlo.
* Campo obligatorio · Sistema RCMA

## Slide 12
Cómo llenar el Ticket — Cotizaciones y Financiamiento
Hasta 3 Cotizaciones
Proveedor e importe de cada una. La primera es obligatoria; el sistema formatea el monto automáticamente.
Motivo de Selección *
Por qué elegiste a ese proveedor: mejor precio, calidad, tiempo de entrega, confiabilidad.
Forma de Financiamiento
Operación, FBC, Donativo u otra fuente.
Suplemento / Traspaso
Eliges Sí o No en Suplemento; el sistema asigna Traspaso de forma inversa y automática.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 13
Ciclo de Vida del Ticket MAS
Vencimiento: si un ticket lleva más de 12 horas en Pendiente, el sistema muestra una alerta visual para recordar al coordinador que requiere atención.
1
1. Pendiente
El ticket fue enviado y espera revisión del Coordinador.
2
2. En Revisión
El coordinador analiza el ticket y valida la información.
3
3. Autorizado
Trabajo aprobado. Se genera el PDF firmado y se notifica al colegio.
4
4. Cancelado
Ticket rechazado, con motivo registrado y aviso al colegio.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 14
Impresión y PDF del Ticket MAS
🖨️
¿Cuándo está disponible?
Solo los tickets con estatus AUTORIZADO generan el documento final, disponible en el detalle del ticket.
📄
¿Qué incluye?
Datos del colegio, solicitante, clasificación, cotizaciones, motivo de selección y las firmas digitales.
✍️
Firma del Coordinador
Incluye la firma digital del Coordinador de Obras RCMA pre-cargada en el sistema.
🏫
Firma del Solicitante
Muestra nombre, fecha/hora de envío y cargo del solicitante como constancia.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 15
Solicitud de Contratos — Fase del Protocolo
Una vez autorizado el Ticket MAS, se procede a formalizar el contrato con Jurídico:
1. Ticket MAS autorizado: Con la validación técnica del equipo ECO y el proveedor ya elegido, el Coordinador habilita, revisa y autoriza el Ticket MAS.
2. Solicitud a Jurídico: Con el Ticket MAS ya autorizado, el colegio solicita a Jurídico la elaboración del contrato correspondiente.
3. Envío de documentación: El colegio recaba la documentación del proveedor y la envía a Jurídico, con copia al Gerente, CAR del territorio y Coordinador de Obras.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 16
Flujo Completo — Solicitud y Ticket MAS
1
1. Detecta la necesidad
Director o admin identifica la obra requerida.
2
2. Envía Solicitud
El coordinador recibe notificación automática.
3
3. Revisión
Coordinador evalúa, define alcance y estatus.
4
4. Cotizaciones
Se recaban 3 cotizaciones y el equipo ECO las valida.
5
5. Ticket MAS
El Coordinador lo habilita, se llena y se autoriza.
6
6. Contrato
Ya autorizado el ticket, se solicita a Jurídico.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 17
PARTE 3
Gestión de
Proyectos
El estado de cada obra autorizada, en un solo lugar: presupuesto, avance, fechas y estatus — más las herramientas para recaudación y control financiero.

## Slide 18
PROYECTOS
El expediente central de cada obra
📁
Se crea solo
En cuanto autorizas un Ticket MAS, el sistema crea el Proyecto correspondiente automáticamente. También puedes crear uno manual si el origen es distinto.
🚦
Estatus
En Espera → En Proceso → Pausado → Completado (o Cancelado). Así siempre sabes en qué punto va cada obra.
💵
Presupuesto vs. Costo Real
Cada proyecto guarda lo planeado y lo que realmente costó, para comparar en cualquier momento.
📊
Panorama general
Desde el listado de Proyectos filtras por colegio, territorio o estatus para ver el avance de toda la red.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 19
ANTEPROYECTOS
Para propuestas en gestión de recaudación
🌱
¿Qué es?
Un espacio para dar seguimiento a proyectos que aún están en etapa de conseguir fondos, antes de contar con presupuesto asegurado.
🔗
Vinculación
Cuando el anteproyecto consigue financiamiento, se convierte en un Proyecto formal dentro del sistema.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 20
PRESUPUESTO VS. REAL
Comparativo financiero de toda la operación
📈
Vista consolidada
Compara, para todos los proyectos activos, lo presupuestado contra lo realmente ejercido.
🎯
Para qué sirve
Detectar a tiempo sobrecostos o ahorros, y tomar decisiones informadas sobre el resto de la operación.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 21
PARTE 4
Levantamiento
Nacional
El módulo para coordinar, dar seguimiento y documentar el levantamiento de información en todos los planteles de la red a nivel nacional.

## Slide 22
Los 4 componentes de Levantamiento Nacional
🏫
Planteles
El listado de colegios en proceso de levantamiento, con su territorio, líder ECO asignado y fase actual.
💳
Pagos
Sigue cada pago desde que llega la factura, se genera la ficha de pago, hasta quedar marcado como pagado.
✉️
Comunicados
Genera y envía los comunicados oficiales a cada plantel conforme avanza el proceso.
📅
Reportes y Entregables
Reportes diarios de avance y el control de entregables finales por plantel.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 23
Flujo de un Pago en Levantamiento Nacional
1
1. Llega la factura
Se captura el folio y monto de la factura recibida.
2
2. Ficha de pago
Se sube la ficha de pago correspondiente.
3
3. Pagado
El sistema marca el pago como completado y queda en el historial.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 24
PARTE 5
Documentación
y Seguimiento
Minutas y notas de campo en un repositorio central, y un espacio de pendientes y bitácora para no perder el hilo de ningún proyecto activo.

## Slide 25
MINUTAS Y NOTAS TÉCNICAS
El repositorio oficial de documentos de reuniones y campo
📝
Minuta de Reunión
Sube el PDF de cualquier junta institucional: qué se acordó, con quién y cuándo.
🔧
Nota Técnica de Seguimiento
Para documentar visitas de campo o hallazgos técnicos, aunque no haya sido una reunión formal.
🔗
Vinculación a Proyecto
Cada documento se puede ligar a un proyecto ya registrado, o dejarse libre si aún se está organizando.
📧
Notificación opcional
Al subir un documento, puedes avisar por correo a las personas que correspondan.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 26
NEXUS — PENDIENTES
Tus tareas y las de tu equipo, en un solo lugar
✅
Pendientes personales
Tareas propias, con prioridad y fecha límite, que puedes vincular a un proyecto.
🤝
Pendientes compartidos
Tareas que involucran a más de una persona, con opción de avisar a quien corresponda.
💬
Comentarios
Cada pendiente lleva su propia conversación de seguimiento, sin perder el contexto.
📌
Notas
Un espacio adicional para apuntes rápidos, organizados por colegio o territorio.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 27
NEXUS — SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
La bitácora automática de cada obra activa
🤖
Se crea solo
En cuanto un proyecto queda En Espera, En Proceso o Pausado, aparece aquí — sin que tengas que darlo de alta.
🗒️
Notas con fecha
Vas registrando el avance como una bitácora: llamadas, acuerdos, cambios de alcance, lo que sea relevante.
➡️
Conviértelo en Pendiente
Cuando algo del seguimiento requiere una acción concreta, lo conviertes en un Pendiente con un clic, ya vinculado al proyecto.
🗄️
Queda como evidencia
Al completarse el proyecto, el seguimiento no se borra: pasa a un archivo de evidencia histórica.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 28
PARTE 6
Herramientas
de Campo
Lo que necesitas cuando estás en el colegio: inspecciones, calendario de mantenimiento y control de compras.

## Slide 29
CHECKLISTS
Inspecciones y estándares mínimos
🔍
Inspecciones de obra
Registra visitas técnicas con fotografías y observaciones por punto revisado.
📋
Mínimos Indispensables
Evalúa si un plantel cumple los estándares básicos de infraestructura de la red.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 30
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
Recordatorios para que nada se pase por alto
📅
Actividades recurrentes
Programa mantenimientos periódicos por colegio, con la frecuencia que corresponda.
🔔
Avisos automáticos
El sistema puede notificar a las personas indicadas cuando se acerca la fecha de cada actividad.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 31
INSUMOS
Requisiciones de compra, ordenadas y con respaldo
🛒
Requisición
Solicita los materiales o productos necesarios, con su cotización adjunta.
✔️
Visto Bueno (VoBo)
La requisición pasa por autorización antes de proceder a la compra.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 32
PARTE 7
Administración
del Sistema
Cómo se organiza la información institucional, quién puede hacer qué, y cómo queda todo documentado.

## Slide 33
DIRECTORIO
La fuente única de contactos institucionales
📇
Un directorio, todo el sistema
Director, Administrador, Gerente y Líder de Proyecto ECO por cada colegio, en un solo lugar.
🔄
Se actualiza solo en todos lados
Si alguien cambia de puesto o de colegio, lo editas aquí una sola vez — y se refleja automáticamente en Checklists, Proyectos, Tickets y Anteproyectos, sin que tengas que corregirlo en cada uno.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 34
REPORTES
Toda la información consolidada, lista para exportar
📊
Reportes por módulo
Tickets, proyectos, anteproyectos y más, listos para analizar.
⬇️
Exportables
Descarga en PDF o Excel con el formato institucional, listo para compartir o imprimir.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 35
ACCESOS Y AUDITORÍA
Quién puede hacer qué, y quién hizo qué
🔐
Accesos
Cada persona tiene permisos específicos por módulo: ver, crear, editar o eliminar. Tú decides el nivel de cada quien.
🕵️
Auditoría
Una bitácora completa de todo lo que ocurre en el sistema: quién hizo qué acción, en qué módulo y cuándo.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 36
Notificaciones — Para no perderte nada importante
El sistema te avisa por dos canales, para que la información te llegue sin importar cómo estés trabajando:
Correo electrónico: Avisos formales de las acciones más importantes: nuevos tickets, autorizaciones, cancelaciones y más.
Campanita interna: Un aviso dentro del propio sistema, visible mientras navegas, para las notificaciones del día a día.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga

## Slide 37
Sistema RCMA
Recuerda
Solicitud primero, Ticket después
Pide autorización del proyecto y, una vez aprobado, ingresa el Ticket con las cotizaciones.
Directorio es la fuente oficial
Cualquier cambio de personal se actualiza ahí una sola vez, y se refleja en todo el sistema.
NEXUS para no perder el hilo
Usa Pendientes y Seguimiento de Proyectos para dar continuidad a cada obra activa.
Todo queda documentado
Minutas, Notas Técnicas y Auditoría dejan constancia de cada paso del proceso.
Sistema RCMA · Coordinación de Obras · Red de Colegios Mano Amiga